СОГЛАСОВАНО: 	                                                                            			        	                                         			УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета экологического			  	              							Генеральный  директор

регулирования, контроля и государственной												ТОО «Богатырь Комир»

инспекции в нефтегазовом комплексе

Министерства энергетики Республики Казахстан

____________________А.А. Примкулов	                                            								_____________________ В.К.Щукин

«_______»_______________ 2015 г.                                             										 «_______» _______________ 2015 г.

План мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2016 гг. ТОО «Богатырь Комир»

| №№ п.п | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стоимость, тыс.тенге | Источник финансирования | Срок выполнения | План финансирования (тыс.тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экологичес- кий (тонн/ год) | экономический (тыс.тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| охрана воздушного бассейна |
|  | Мероприятия, предусмотренные для достижения нормативов ПДВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пылеподавление при экскавации угля в забоях и на технологических а/дорогах в разрезе. | Орошение технологических автодорог и зон экскавации | 170 000,0 | с/с | 01.01. 2015 | 31.12.2016 | 85 000,0 | 85 000,0 | снижение пылеобразования | 5,0 | 93,0 |
| 1.2 | Комплекс мероприятий по изоляции пород внутренней вскрыши при размещении на отвалах в целях профилактики эндогенных пожаров. | Засыпка, планировка, укатка | 100 000,0 | с/с | 01.01. 2015 | 31.12 2016 | 50 000,0 | 50 000,0 | снижение выделения газообразных ЗВ при складировании внутренней вскрыши | 4400,0 | 6 600,0 |
| 1.3 | Применение обводненных скважин при производстве взрывных работ. | В среднем не менее 20% от общего числа скважин за год | - | с/с | 01.01. 2015 | 31.12 2016 | - | - | Снижение выбросов взвешенных веществ и пыли породной | 16,0 | 296,0 |
|  | Итого: |  | 270 000,0 |  |  |  | 135 000,0 | 135 000,0 |  | 4 421,0 | 6 989,0 |
| охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1 | Использование шахтной воды для пылеподавления на автодорогах в разрезах. | 200,0 тыс.м3 | - | с/с | 01.05. 2015 | 30.09 2016 | - | - | снижение сброса ЗВ с шахтными водами | 5,0 | 117,4 |
|  | Итого: |  | - |  |  |  | - | - |  | 5,0 | 117,4 |
| 3. охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы Мероприятия отсутствуют, так как производственные объекты ТОО «Богатырь Комир» расположены вне зоны прибрежных и водных экосистем. |
| охрана земельных ресурсов |
| 4.1 | Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления | По факту вывоза | 1 000,0 | с/с | 01.01. 2015 | 31.12 2016 | 500,0 | 500,0 | Своевременный вывоз отходов на полигоны | - | - |
|  | Итого: |  | 1 000,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| охрана и рациональное использование недр |
| 5.1 | Подготовка наблюдательных скважин для проведения работ по изучению и прогнозированию процессов изменений подземных вод | 27 скважин | 1400,0 | с/с | 01.04. 20.15 | 30.09 2016 | 700,0 | 700,0 | предотвращение загрязнения недр | - | - |
|  | Итого: |  | 1400,0 |  |  |  | 700,0 | 700,0 | - | - | - |
| охрана флоры и фауны |
| 6.1 | Озеленение территории предприятия и уходные работы. | - | 4 000,0 | с/с | 01.05. 2015 | 31.10. 2016 | 2 000,0 | 2 000,0 | улучшение ландшафта и сохранение биоразнообразия | - | - |
|  | Итого: |  | 4 000,0 |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | - | - |
| обращение с отходами производства и потребления, ВСКРЫШНЫМИ ПОРОДАМИ |
| 7.1 | Санитарная отработка разреза «Северный» (участки 1,2,3,4) Постановление Правительства от 9 октября 2000 года №1508 (подготовка к консервации угольных уступов: доработка запасов) | 6000,0 тыс.м3/год. | 1 760 000,0 | с/с | 01.01 2015 | 31.12. 2016 | 880 000,0 | 880 000,0 | снижение объемов размещения вскрышных пород на внешних отвалах | 14 700 000,0 | 116 130,0 |
| 7.2 | Закладка вскрышных пород во внутренний отвал в границах поля 5. | Не менее 500,0 тыс.м3/год | 200 000,0 | с/с | 01.01. 2015 | 31.12. 2016 | 100 000,0 | 100 000,0 | снижение объемов размещения вскрышных пород на внешних отвалах | 1 250 000,0 | 9 875,0 |
|  | Итого: |  | 1 960 000,0 |  |  |  | 980 000,0 | 980 000,0 |  | 15 950 000,0 | 126 005,0 |
| радиационная, биологическая и химическая безопасность |
| 8.1 | Проведение радиационных обследований угля, щебня. | - | 1 600,0 | с/с | 01.02. 2015 | 31.12. 2016 | 800,0 | 800,0 | предотвращение загрязнения окружающей среды | - | - |
|  | Итого: |  | 1 600,0 |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  | - | - |
| внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |
| 9.1 | Проведение аудита международной системы менеджмента ISO 14001:2004. | - | 2 900,0 | с/с | 01.03. 2015 | 31.12. 2016 | 1 800,0 | 1 100,0 | - | - | - |
|  | Итого: | - | 2 900,0 |  |  |  | 1 800,0 | 1 100,0 | - | - | - |
| научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |
| 10.1 | Расчет уровня загрязнения компонентов ООС на границе СЗЗ промплощадок ТОО «Богатырь Комир». | - | 1 200,0 | с/с | 15.04. 2015 | 31.12. 2016 | 600,0 | 600,0 | расчет безопасного объема размещения вскрышных пород во внешние отвалы | - | - |
|  | Итого: | - | 1 200,0 |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  | - | - |
| экологическое просвещение и пропаганда |
| 11.1 | Экологическое обучение | - | 1000,0 | с/с | 01.01. 2015 | 31.12. 2016 | 500,0 | 500,0 | Обучение и повышение уровня квалификации специалистов службы ООС | - | - |
|  | Итого: | - | 1000,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | - | - |
|  | Всего: |  | 2243100,0 |  |  |  | 1121900,0 | 1121200,0 |  | 15 954 426,0 | 133 111,4 |

Согласовано:

Технический  директор-

главный инженер     						    			           С.В. Зарапин